Cahier des Charges Fonctionnel & Technique  Développement de l’Application Web & Mobile E-Kazi

Plateforme de digitalisation du processus de création et de gestion d’entreprise en RDC

01 février 2025

mAONO gie

4347 Avenue Laurent Désiré Kabila, Kolwezi, RDC

Table des matières

1. Présentation Générale du Projet	3

1.1. Contexte du Projet	3

1.2. Objectifs de l’Application E-Kazi	3

1.3. Présentation du Commanditaire	3

2. Présentation Fonctionnelle de l’Application	4

2.1. Description Générale des Fonctionnalités	4

2.2. Parcours Utilisateur	4

2.3. Cas d’utilisation principaux	5

2.4. Schéma Fonctionnel Global	5

2.5. Fonctionnalités Principales	5

2.6. Modules Prévus	5

3. Exigences Techniques	6

3.1. Architecture Technique Cible	6

3.2. Technologies Souhaitées	6

3.3. Sécurité des Données	6

3.4. Hébergement et Infrastructure	7

3.5. Intégration avec des Systèmes Tiers	7

3.6. Performances Attendues	7

4. Exigences Graphiques et UX/UI	7

4.1. Charte Graphique Souhaitée	7

4.2. Maquettes et Wireframes Attendus	8

4.3. Responsive Design	8

4.4. Accessibilité	8

5. Organisation du Projet	8

5.1. Parties Prenantes et Rôles	8

5.2. Gouvernance Projet	9

5.3. Planning Prévisionnel	9

5.4. Suivi et Validation	9

6. Maintenance et Évolutivité	10

6.1. Maintenance Corrective	10

6.2. Maintenance Évolutive	10

6.3. Documentation Technique et Utilisateur	10

6.4. Plan de Formation	10

7. Contraintes et Obligations	11

7.1. Contraintes Réglementaires et Légales	11

7.2. Contraintes de Sécurité et de Confidentialité	11

7.3. Contraintes de Calendrier	11

7.4. Contraintes liées aux Partenaires	11

8. Livrables Attendus	12

8.1. Application Fonctionnelle	12

8.2. Code Source et Déploiement	12

8.3. Documentation Complète	12

8.4. Environnement de Test	12

8.5. Formation et Accompagnement	12

9. Clauses Juridiques	13

9.1. Propriété Intellectuelle	13

9.2. Confidentialité	13

9.3. Résiliation du Contrat	13

9.4. Litiges et Juridiction Compétente	13

9.5. Engagements Contractuels	13

## 1. Présentation Générale du Projet

### 1.1. Contexte du Projet

Dans le cadre de la modernisation des démarches administratives et de l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo, le Gouvernement a mis en place plusieurs initiatives visant à simplifier la création d’entreprise. Cependant, le processus reste encore complexe, fragmenté et peu digitalisé, en particulier pour les jeunes entrepreneurs, les startups, et les PME installées dans les provinces.

L'application E-Kazi s'inscrit dans cette dynamique de modernisation. Elle a pour vocation de faciliter l’enregistrement, la gestion, et le suivi administratif des entreprises en RDC, à travers une plateforme numérique intuitive, sécurisée et interconnectée avec les institutions compétentes (GUCE, DGI, INPP, ARCAetc.).

### 1.2. Objectifs de l’Application E-Kazi

- Digitaliser le processus de création d’entreprise en RDC.

- Réduire les délais et les coûts administratifs pour les entrepreneurs.

- Offrir un portail unique d’accès aux différents services liés à l’entrepreneuriat.

- Permettre l’interconnexion avec les plateformes étatiques comme le GUCE, DGRAD, ARCA.

- Accompagner les entrepreneurs avec des outils pratiques (statuts automatiques, notifications, tableau de bord, etc.).

- Centraliser et tracer les demandes pour une meilleure transparence et suivi.

### 1.3. Présentation du Commanditaire

Nom de l’entreprise : Maono GIE
Partenaire d’exécution : MITC
Coordonnateur du projet : Steve Chitekulu/ DG Maono GIE

Mandat : Le commanditaire est chargé de piloter la mise en œuvre de la plateforme E-Kazi dans le cadre d’une mission d’appui à l’entrepreneuriat et de numérisation des services de l’État.

## 2. Présentation Fonctionnelle de l’Application

### 2.1. Description Générale des Fonctionnalités

L’application E-Kazi permettra aux utilisateurs (citoyens, entrepreneurs, responsables de PME) de :

- Créer un compte utilisateur sécurisé.

- Soumettre une demande de création d’entreprise, de modification de Statuts, de réservation de nom d’entreprise.

- Générer automatiquement les documents requis (statuts, formulaires, etc.).

- Suivre l’état d’avancement de leur dossier.

- Payer les frais de services en ligne (via mobile money ou carte bancaire).

- Télécharger les documents validés (RCCM, attestations, etc.).

- Recevoir des notifications importantes (étapes franchies, validation, etc.).

- Accéder à un tableau de bord personnalisable.

### 2.2. Parcours Utilisateur

Persona 1 : Entrepreneur indépendant

- Se connecte via mobile ou ordinateur.

- Crée son entreprise individuelle en 30 minutes.

- Suit les étapes de validation GUCE en temps réel.

Persona 2 : Start-up Tech

- Génère automatiquement des statuts pour une SARL.

- Joint les pièces requises.

- Suit l’avancement depuis son tableau de bord.

Persona 3 : Fonctionnaire d’un guichet

- Accède à la plateforme en back-office.

- Valide ou rejette les pièces.

- Génère les documents finaux et les met à disposition.

### 2.3. Cas d’utilisation principaux

- UC1 : Enregistrement d’un utilisateur.

- UC2 : Soumission d’une demande de création d’entreprise.

- UC3 : Génération automatique des statuts selon le type de société.

- UC4 : Paiement des frais via une passerelle intégrée.

- UC5 : Suivi du traitement de la demande par les guichets GUCE.

- UC6 : Téléchargement des documents officiels.

- UC7 : Notifications automatiques envoyées à chaque étape.

### 2.4. Schéma Fonctionnel Global

(Prévoir un schéma simple avec : utilisateur → création compte → soumission dossier → validation GUCE → paiement → obtention documents)

### 2.5. Fonctionnalités Principales

- Interface utilisateur ergonomique (web et mobile)

- Formulaires dynamiques adaptés aux types de sociétés

- Générateur automatique de statuts personnalisés

- Tableau de bord temps réel avec état d’avancement

- Système de notifications par email / SMS

- Paiement intégré via mobile money ou carte bancaire

- API d’interconnexion avec les bases de données du GUCE, ARCA, DGRAD

- Interface de gestion pour les agents administratifs (back-office)

### 2.6. Modules Prévus

- Module Inscription / Authentification

- Module Création d’entreprise

- Module Paiement

- Module Génération et téléchargement de documents

- Module Suivi administratif

- Module Tableau de bord

- Module Interconnexion GUCE et partenaires

## 3. Exigences Techniques

### 3.1. Architecture Technique Cible

- Application web responsive

- Architecture en microservices ou modulaire

- Stockage cloud sécurisé

- Base de données relationnelle (MySQL, PostgreSQL)

- Backend en Node.js, Django, ou Laravel (à discuter avec le prestataire)

- Frontend en React, Vue.js ou Angular

### 3.2. Technologies Souhaitées

- Backend : Node.js / Laravel / Django

- Frontend : React.js / Vue.js

- Mobile : React Native / Flutter

- Base de données : PostgreSQL

- Authentification : OAuth2 / JWT

- Paiement : Intégration avec API mobile money (M-pesa, Orange Money)

- API tierces : GUCE, DGI, INPP, autres via REST API ou SOAP

### 3.3. Sécurité des Données

- Connexions HTTPS obligatoires

- Chiffrement des données sensibles

- Journalisation des actions utilisateur

- Authentification sécurisée (multi-facteurs si possible)

- Sauvegardes automatiques régulières

- Conformité avec les exigences locales et les bonnes pratiques RGPD

### 3.4. Hébergement et Infrastructure

- Serveur cloud (fourni)

- Architecture scalable (containerisation possible avec Docker)

- Monitoring des performances

- Sauvegardes quotidiennes et haute disponibilité

### 3.5. Intégration avec des Systèmes Tiers

- GUCE : Consultation, envoi de données, synchronisation d’état

- DGI, INPP, CNSS : Notification automatique des entreprises créées

- API REST ou SOAP à consommer selon les formats disponibles

### 3.6. Performances Attendues

- Chargement des pages < 2 secondes

- Capacité à gérer 1000+ utilisateurs simultanés

- Disponibilité 99,9 % garantie (hors maintenance planifiée)

## 4. Exigences Graphiques et UX/UI

### 4.1. Charte Graphique Souhaitée

L’identité visuelle de l’application E-Kazi doit refléter :

- La modernité et la confiance (design épuré et professionnel).

- L’accessibilité à tous les publics (jeunes, entrepreneurs, PME, etc.).

- L’institutionnalité (couleurs sobres, rappel des logos institutionnels).

Éléments à respecter :

- Logo E-Kazi (fourni par le commanditaire ou à concevoir)

- Couleurs dominantes : Bleu (institutionnel), Vert (croissance/PME), Blanc (neutralité)

- Police lisible et professionnelle (sans serif, ex : Open Sans, Roboto)

- Utilisation d’icônes simples, compréhensibles même sans texte

### 4.2. Maquettes et Wireframes Attendus

Le prestataire devra fournir :

- Des wireframes basse définition pour la validation des parcours

- Des maquettes haute fidélité pour toutes les interfaces (mobile et desktop)

- Une proposition d’animation UX si possible (micro-interactions)

### 4.3. Responsive Design

L’application web devra être entièrement responsive, avec une compatibilité optimale sur :

- Ordinateurs (résolution HD minimum 1366x768)

- Tablettes

- Smartphones (Android 8+, iOS 13+)
Un effort particulier doit être porté sur l’expérience mobile, car une grande partie des utilisateurs sont sur smartphone.

### 4.4. Accessibilité

L’interface doit être :

- Accessible aux personnes avec déficiences visuelles (contraste, taille de police, compatibilité avec lecteurs d’écran)

- Ergonomique pour des utilisateurs peu technophiles

- Multilingue dès la première version (Français, Swahili, Anglais si possible)

## 5. Organisation du Projet

### 5.1. Parties Prenantes et Rôles

- Client (Commanditaire) : MAONO GIE

- Développeur / Prestataire : MITC

- Référent fonctionnel : Apporte les spécifications métiers

- Référent technique : Suivi de l’architecture, de l’intégration et de la sécurité

- Utilisateurs pilotes : Entrepreneurs et guichetiers sélectionnés pour les tests

### 5.2. Gouvernance Projet

- Réunions de cadrage initial

- Réunions de suivi hebdomadaire (stand-up ou par visio)

- Comité de pilotage mensuel

- Plateforme de suivi (Trello, Jira, ou outil proposé par le prestataire)

### 5.3. Planning Prévisionnel

Le projet est prévu pour une durée de 2 semaines, incluant toutes les phases.
Exemple de jalons :

- Semaine 1 :

  - Cadrage + maquettes validées

  - Développement modules principaux

- Semaine 2 :

  - Tests internes + intégration GUCE

  - Recette client

  - Mise en production + formation

### 5.4. Suivi et Validation

Chaque fonctionnalité développée devra être validée par le commanditaire sur la base de critères précis :

- Respect des spécifications

- Bon fonctionnement (tests unitaires et fonctionnels)

- Conformité aux maquettes validées

- Facilité d’utilisation testée sur un panel réel
La recette finale inclura une phase de tests utilisateurs réels (bêta fermée).

## 6. Maintenance et Évolutivité

### 6.1. Maintenance Corrective

Le prestataire devra assurer un support technique post-livraison pendant 6 mois minimum, incluant :

- Correction des bugs détectés en production

- Disponibilité d’une équipe pour répondre aux tickets en moins de 48h

- Suivi de la stabilité de l’application

### 6.2. Maintenance Évolutive

Des mises à jour futures sont envisagées, notamment :

- Nouveaux types de sociétés à intégrer

- Nouvelles fonctionnalités (chat, espace collaboratif, statistiques)

- Intégration de nouveaux partenaires (CNSS, CFE, etc.)

Un contrat de maintenance évolutive pourra être signé après la première phase de mise en ligne.

### 6.3. Documentation Technique et Utilisateur

Le prestataire devra livrer :

- Documentation technique complète (architecture, API, déploiement)

- Guide d’installation et d’administration du système

- Documentation utilisateur (PDF, vidéos tutos, FAQ en ligne)

- Manuel de prise en main pour les agents GUCE et autres partenaires

### 6.4. Plan de Formation

Le prestataire devra proposer un programme de formation à l’usage de la plateforme :

- Formation pour les utilisateurs finaux (entrepreneurs)

- Formation pour les agents de back-office

- Format : présentiel ou en ligne (avec supports téléchargeables)

## 7. Contraintes et Obligations

### 7.1. Contraintes Réglementaires et Légales

- L’application doit respecter la législation congolaise en matière de création d’entreprise, y compris les exigences de la DGI, du RCCM, de l’INPP, et du GUCE.

- Elle devra être conforme aux standards internationaux de sécurité (ISO 27001 recommandé).

- Conformité avec le cadre réglementaire sur la protection des données à caractère personnel, même si la RDC ne dispose pas encore de loi équivalente au RGPD, les bonnes pratiques doivent être appliquées.

### 7.2. Contraintes de Sécurité et de Confidentialité

- Toutes les données utilisateurs doivent être chiffrées au repos et en transit.

- Des mécanismes de sauvegarde automatiques et de restauration doivent être intégrés.

- Le système devra disposer de logs d’accès et de contrôle des permissions (pour les agents GUCE, administrateurs, etc.).

- Confidentialité contractuelle : les données du projet et celles des utilisateurs ne peuvent être partagées sans autorisation écrite.

### 7.3. Contraintes de Calendrier

- Le projet doit être livré dans un délai de 2 semaines maximum, à compter de la date de signature du contrat.

- Un délai intermédiaire de démonstration de version bêta est attendu au plus tard la première semaine.

- Les retards non justifiés entraîneront des pénalités contractuelles, selon les clauses définies.

### 7.4. Contraintes liées aux Partenaires

- Le système devra être compatible avec les standards d’interopérabilité du GUCE et autres institutions partenaires.

- Le prestataire devra travailler en coordination avec les équipes techniques du GUCE, qui fourniront des API ou spécifications d’intégration.

## 8. Livrables Attendus

### 8.1. Application Fonctionnelle

- Application web responsive

- Application mobile Android (version minimale à définir)

- Backend opérationnel avec interconnexion aux systèmes tiers (GUCE, DGI…)

- Tableau de bord administrateur et interface agent (back-office)

### 8.2. Code Source et Déploiement

- Code source complet commenté

- Script d’installation automatique (Docker, Ansible ou équivalent)

- Accès à un dépôt Git sécurisé

- Déploiement en environnement de pré-production + production

### 8.3. Documentation Complète

- Documentation technique (schémas d’architecture, API, sécurité)

- Documentation utilisateur (guide de prise en main, tutoriels vidéo)

- Support d’aide en ligne : Foire aux questions (FAQ), guide PDF

- Fiches de procédures pour les guichetiers et administrateurs

### 8.4. Environnement de Test

- Plateforme de test (sandbox) avec comptes fictifs

- Jeu de données de test représentatif

- Accès pour le commanditaire et les testeurs externes

### 8.5. Formation et Accompagnement

- Formation des utilisateurs finaux

- Formation des agents techniques du GUCE et du ministère

- Assistance pendant les 2 premières semaines de production

- Manuel d’administration et support technique accessible

## 9. Clauses Juridiques

### 9.1. Propriété Intellectuelle

- Tout livrable produit dans le cadre de ce projet (code source, documents, interfaces, maquettes, contenus) sera la propriété exclusive du commanditaire à compter du paiement intégral.

- Le prestataire s'engage à ne pas réutiliser ni revendre tout ou partie du projet, sauf autorisation écrite.

### 9.2. Confidentialité

- Le prestataire est tenu à une stricte confidentialité sur les données, documents, et échanges liés au projet.

- Cette obligation reste en vigueur même après la fin du contrat.

- Une clause de non-divulgation (NDA) sera signée entre les parties.

### 9.3. Résiliation du Contrat

- Le contrat pourra être résilié par le commanditaire en cas :

  - de non-respect des délais ou engagements contractuels,

  - de qualité de travail manifestement insuffisante,

  - d’absence de coopération ou manquements répétés.

### 9.4. Litiges et Juridiction Compétente

- En cas de litige, une phase de conciliation amiable sera engagée.

- À défaut d’accord, les litiges seront soumis à la juridiction compétente de Lubumbashi (Haut-Katanga), sauf disposition contraire prévue par convention.

- Le droit applicable est le droit congolais.

### 9.5. Engagements Contractuels

- Le prestataire s'engage à mobiliser les moyens humains et techniques nécessaires pour assurer la bonne exécution du projet.

- Il devra informer le commanditaire en cas de difficulté technique ou organisationnelle, afin de prendre les mesures nécessaires.

- Toute modification des termes contractuels devra être formalisée par un avenant écrit et signé des deux parties.